# REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE– CAF

DOCUMENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS

LLAMADO MOPC N° 118/2024

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FIRMAS PARA SERVICIO DE GERENCIAMIENTO DE APOYO EN LA EJECUCION DE LOS “PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE CIUDADES INTERMEDIAS (SANTA ROSA DEL AGUARAY, SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZU Y CARAPEGUÁ)”, APROBADO POR LEY Nº 7124/23 Y EL “PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CUENTA DE MARIANO ROQUE ALONSO”, APROBADO POR LEY 7182/23 – PLURINUAL 2025-2028

ID 454176

Préstamo CAF: Aprobado por Ley Nº 7124/23 y Ley Nº 7182/23

Método: Selección basada en la calidad y el costo

AÑO 2024

Formulario TEC-1

Formulario de presentación de LA propuesta técnica

[Lugar, Fecha]

A:	[Nombre y dirección del Contratante]

Estimados Señores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [Titulo de servicio de consultoría], de conformidad con su Solicitud de Propuestas de fecha [Indique la Fecha] y con nuestra Propuesta.  Presentamos por medio de la presente nuestra Propuesta, que consta de esta Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio, que se presenta en sobre separado sellado.

[Si el Consultor es una Asociación en Participación indique lo siguiente]: Presentamos nuestra Propuesta en asociación/como consorcio/como Asociación en Participación con: [Indique una lista con el nombre completo y la dirección de cada integrante e indique el nombre del miembro responsable del grupo.] Hemos adjuntado una copia [indique: “de nuestra carta de intención para conformar una Asociación en Participación” o, si la Asociación en Participación ya está conformada, “del acuerdo Asociación en Participación”] firmada por cada uno de los integrantes participantes, la cual describe en detalle la posible estructura legal y la confirmación de la responsabilidad conjunta y solidaria de los integrantes de dicha Asociación en Participación.

O

[Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, indique lo siguiente]: Presentamos nuestra Propuesta con las siguientes firmas como Subconsultores: [Indique una lista con el nombre completo y dirección de cada Subconsultor.]

Por la presente declaramos que:

Toda la información y afirmaciones que se hacen en esta Propuesta son verdaderas y aceptamos que cualquier falsedad o interpretación falsa que contenga la misma podrá conducir a nuestra descalificación por parte del Contratante y/o podrá ser sancionada por el Banco.

Nuestra Propuesta será válida y será obligatoria para nosotros por el periodo que se indica en la IAC 12.1 de la Hoja de Datos.

No tenemos ningún conflicto de interés de acuerdo con la Cláusula 3 de las IAC.

Cumplimos con los requisitos de elegibilidad según la Cláusula 6 de las IAC.

Salvo según se indique en la Cláusula 12 de las IAC, nos comprometemos a negociar un Contrato sobre la base de los Profesionales Clave propuestos. Aceptamos que la sustitución de los Profesionales Clave por razones diferentes de las que se indican en la Cláusula 12 y Cláusula 29.4 de las IAC podrá conducir a la terminación de las negociaciones del Contrato.

Nuestra Propuesta tiene carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a cualquier modificación que resulte de las negociaciones del Contrato.

No tenemos ningunas sanciones pendientes de CAF.

Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudar a CAF en cualquier investigación.

[Solo si se exige en la IAC 10.2 de la Hoja de Datos, incluya lo siguiente: Acordamos que para competir (y, si el contrato nos es adjudicado, ejecutar el Contrato), nos comprometemos observar las leyes contra fraude y corrupción y prácticas prohibidas, incluido soborno, vigentes en el país del Contratante.]

Si nuestra Propuesta es aceptada y el Contrato es firmado, nos comprometemos a iniciar los Servicios relacionados con el trabajo a más tardar en la fecha que se indica en la IAC 31.2 de la Hoja de Datos.

Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar ninguna Propuesta que el Contratante reciba.

Cordialmente,

Firma Autorizada [Nombre complete e iniciales]:

Nombre y Cargo del Signatario:

Nombre del Consultor (nombre de la compañía o nombre del Asociación en Participación):

En capacidad de:

Dirección:

Información de contacto (teléfono e e-mail):

[Para una Asociación en Participación, todos los integrantes deberán firmar o únicamente el integrante responsable, en cuyo caso, se deberá adjuntar el poder para firmar en nombre de todos los demás integrantes]

Formulario TEC-1-a

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE PERSONAS

ID No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: [indicar el nombre completo de la Convocante]

En nombre y representación del titular de la cuenta del Registro de Proveedores del Estado, conociendo y aceptando lo dispuesto por la Ley 7021/22, el Decreto Reglamentario N° 9823/23 y las resoluciones reglamentarias dictadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la carga del presente documento en el Registro de Proveedores del Estado, declaro bajo fe de juramento que:

1. El titular ni sus miembros, conforme el tipo de vinculación citada más abajo, no se encuentran comprendidos en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.

2.Certifico que la información proveída en el listado, corresponde a los datos actualizados y vigentes, los cuales condicen con exactitud con la documentación obrante en mi poder y la declarada ante los registros públicos oficiales respectivos. Confirmo que toda la documentación que acredita el tipo de vinculación aquí declarado obra en el Registro de Personas y estructuras jurídicas y beneficiarios finales de la Abogacía del Tesoro y en el Registro de Proveedores del Estado.

3.Me comprometo a actualizar y comunicar, en tiempo y forma, en caso que hubiere modificación de los datos aquí consignados o de los sujetos citados, comprometiéndome a la presentación del formulario de declaración de personas actualizado en el Registro de Proveedores del Estado.

4.Consiento el empleo de la información proporcionada conforme lo indican las disposiciones normativas vigentes, en cualquier etapa del procedimiento de contratación y en el marco de los procedimientos llevados adelante por la DNCP, por lo que asumo responsabilidad plena por todo lo declarado.

5.Asumo todas las consecuencias legales que correspondan en caso de falsedad, inexactitud u omisión de información alguna en esta declaración.

6.El listado presentado comprende de forma íntegra a los siguientes sujetos:

a) Las personas físicas que tienen participación en el capital social, en un porcentaje o valor superior al indicado en el artículo 66 de la Resolución DNCP 4400/23.

b) Los beneficiarios finales en los términos del artículo 3° inc. e) de la Ley 7021/22.

c) Las personas físicas propietarias de la empresa titular.

d) Las personas físicas que ejercen cargos de dirección, de administración o de fiscalización.

e) Las personas físicas que han ejercido la representación legal o como apoderados en coordinación con el artículo 66 de la Resolución DNCP 4400/23.

| CI N° | NOMBRES | APELLIDOS | TIPO DE VINCULACIÓN | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Observación: ES OBLIGATORIO COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DEL CUADRO DE LA DECLARACIÓN JURADA. Completar la casilla de “TIPO DE VINCULACIÓN” indicando el carácter de representante legal o miembro del órgano de Administración (aclarar cargo o denominación correspondiente) o  miembro del órgano de Dirección (aclarar si fuera Director Presidente, Director Vicepresidente, Miembro del directorio, Gerente u otro cargo/denominación si los hubiere), o miembro del órgano de fiscalización (aclarar cargo o denominación correspondiente), o de socio, o de propietario, o de apoderados o de beneficiario final.

Firma: ________________________________________________________________

Aclaración: ___________________________________________________________

En Calidad de: ___________________________________________________________

Formulario TEC-1-B

formulario de información de cada miembro de un consorcio

Nombre legal del Solicitante:

Fecha: ______________________________

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

Llamado MOPC No.:

| Nombre legal del Oferente: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre legal del miembro integrante del Consorcio o del Subcontratista: |  |  |  |  |
| Año de constitución del miembro del Consorcio o del Subcontratista: |  |  |  |  |
| Domicilio legal del miembro del Consorcio |  |  |  |  |
| Información sobre el representante autorizado del miembro del Consorcio o del Subcontratista: Nombre: Dirección: Números de teléfono y de fax: Dirección de correo electrónico: Reconocemos que la dirección de correo electrónico declarada, será el medio para la recepción de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación y las que se requieran para la suscripción de los contratos. Nos comprometemos en consecuencia a revisar diariamente nuestro buzón de correo electrónico, a los efectos de darnos por notificado. Entendemos que los plazos se computarán desde el día siguiente de la remisión de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad de contar con acuse de recibo. Así mismo, nos comprometemos a mantener actualizados los datos aquí consignados, mediante la debida e inmediata notificación de los cambios eventualmente realizados (RESOLUCIÓN DNCP 2490/2019). |  |  |  |  |
| Información sobre todos los miembros de la sociedad según la última acta de asamblea de socios. El cumplimiento de este requisito es considerado de carácter obligatorio en virtud a lo dispuesto en las Resolución DNCP N° 849/2015. |  |  |  |  |
| Nombre y Apellido | C.I. Nº | Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Cargo dentro de la sociedad |
| Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: (agregar documentos especificados en el Anexo A del presente PBC. |  |  |  |  |

Firma: ________________________________________________________________

Aclaración: ___________________________________________________________

En Calidad de: ___________________________________________________________

Formulario TEC-2

Organización, Experiencia General y especifica del Consultor

A – Organización del Consultor

[Proporcione aquí una descripción breve de dos páginas de los antecedentes y organización de su firma/ entidad.]

B – Experiencia General y específica del Consultor

[1. Hacer una lista únicamente de trabajos similares]

[2. Hacer una lista únicamente de los trabajos para los que el Consultor haya sido contratado legalmente como compañía o si fue uno de los integrantes de la Asociación en Participación.  Los trabajos realizados por profesionales individuales del Consultor que trabajen de manera privada o mediante otras firmas consultoras no podrán ser incluidos como experiencia relevante del Consultor, ni de los miembros o subconsultores del Consultor, sino como Profesionales particulares en cada una de sus Hojas de Vida (CV). El Consultor deberá estar dispuesto a comprobar la experiencia mediante la presentación de copias de los respectivos documentos y referencias si así lo solicita el Contratante.]

| Número de contrato similar: ____ de ___ requeridos. | Información |  |
| --- | --- | --- |
| Identificación del contrato |  |  |
| Número de folio o certificado |  |  |
| Fecha de adjudicación Fecha de terminación | ____________________________________________ ____________________________________________ |  |
| Función en el contrato | Contratista □ | Subcontratista □ |
| Monto total del contrato | Monto (moneda contrato): _________ Tasa cambiaria _______ Monto en USD ______ Tasa cambiaria 15 días antes de la apertura de la presentación de las Propuestas: _________ Monto en Gs. ___________ |  |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | ____________% |  |
| Monto Total del Contrato conforme al porcentaje de participación | Monto en Gs. ____________________ |  |
| Nombre del Contratante: |  |  |
| Dirección: Números de teléfono/fax: Correo electrónico: | ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |  |
| Descripción de la similitud conforme IAC 10.1 Capacidad Técnica de la Hoja de Datos |  |  |
| _____________________ |  |  |
| _____________________ |  |  |

Adjuntar una copia simple de los Certificados de trabajos expedidos por clientes públicos o privados o contratos de servicio de consultoría debidamente sellados y firmados acompañados de certificados de cumplimento de los servicios, que demuestren el porcentaje o el monto ejecutado que avalen los datos consignados en el formulario. Los certificados de trabajo deberán contener membrete, sello y firma identificada del comitente.

En el caso de los servicios contratados en Guaraníes o en la moneda local del oferente extranjero, los montos de dichos contratos (incluyendo las posibles ampliaciones de contrato, pero no los reajustes por variación de costos), serán convertidos a Dólares Estadounidenses (utilizando para ello la tasa de cambio establecida por el Banco Central del país de la moneda del contrato, tipo de cambio vendedor para la fecha del respectivo contrato).

El valor de estos contratos en Dólares Estadounidenses será reconvertido a Guaraníes mediante la utilización del tipo de cambio establecido por el Banco Central del Paraguay (https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas) en la fecha que resulte para 15 días antes de la apertura de la presentación de las propuestas. Adjuntar respaldo de tasas de cambio. Para la evaluación.

Los montos contractuales de las experiencias de empresas integrantes de consorcios, serán multiplicados por el porcentaje de participación de las mismas. Los porcentajes de participación serán válidos con la presentación del acta de consorcio de dicho contrato.

Todos los documentos de respaldo deben estar redactados en idioma español. Los documentos redactados en idioma extranjero deben encontrarse acompañados de una traducción realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

Formulario TEC-3 no aplica

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS INSTALACIONES A SER PROPORCIONADAS POR EL CONTRATANTE

[Formulario TEC-3: Comentarios y sugerencias sobre los Términos de Referencia que puedan mejorar la calidad/eficiencia del trabajo]

A – Sobre los Términos de Referencia

[Presentar y justificar aquí cualquier observación o mejora a los términos de referencia (sin que esto implique alterar los requerimientos del Contratante) que usted propone para mejorar el desempeño en la ejecución del contrato (tales como eliminar alguna actividad que usted no considere necesaria, o agregar otra, o proponer diferentes etapas de las actividades). Tales sugerencias deberán ser concisas y puntuales, y estar incorporadas en su propuesta.]

B – Sobre el personal de contrapartida y las Instalaciones

No aplica.

Formulario TEC-4

Descripción del enfoque, la metodología y

el plan de actividades para la ejecución del trabajo

[Formulario TEC-4: una descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para la realización del trabajo, incluida una descripción detallada de la metodología propuesta y personal de capacitación, si los Términos de Referencia especifican capacitación como un componente específico del trabajo.]

[Estructura sugerida de su Propuesta Técnica (en formato PTE)

(b) LÓGICA DE LA METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

(b).1 Enfoque técnico y metodología:

Explicación técnica de la metodología de trabajo a ser utilizada en la ejecución del contrato.

(b).2 Cronograma de asignación de personal

Cronograma del personal clave establecido y concordancia con el plan de trabajo propuesto

(b).3 Organización

Organigrama con niveles de mando en la obra requeridos para la ejecución de los servicios en concordancia con el plan de trabajo propuesto, con vínculos entre la consultora y el MOPC

  - Enfoque técnico y metodología. En este capítulo el Consultor deberá explicar lo que entiende por objetivos del trabajo según se indica en los Términos de Referencia (TDR), el enfoque técnico y la metodología que adoptaría en la ejecución de las tareas para entregar los resultados esperados, y el grado de detalle de dichos resultados. Por favor, no repetir/copiar aquí los TDR.

  - Organización. En este capítulo deberá proponer la estructura y composición de su equipo (incluyendo un organigrama de los profesionales involucrados en la PT). Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el especialista clave responsable, y el personal técnico y de apoyo designado.

  - Cronograma. En este capítulo se desarrollarán con mayor detalle el plan para la ejecución de las principales actividades/tareas del trabajo, su contenido y duración, fases e interrelaciones, hitos (incluidas aprobaciones provisionales del Contratante) y fechas de entrega tentativas de los informes. El Plan de trabajo deberá estar acorde con el enfoque técnico y la metodología, indicando su entendimiento de los TDR y la capacidad de traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales (incluidos informes) que vayan a ser entregados como resultado final. El plan de trabajo deberá estar acorde con el Formulario del Cronograma de Trabajo.

Formulario TEC-5

Cronograma de trabajo y planificación de entregables

| N° | Entregables 1 (D-..) | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ..... | n | TOTAL |
| D-1 | {ej., Entregable #1: Reporte A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Recolección de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Borrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Informe inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Inclusión de comentarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) ......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) entrega del informe final al Contratante} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-2 | {ej., Entregable #2:...............} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	Haga la lista de los entregables con la distribución de actividades requeridas para producirlos y otros hitos tales como aprobaciones del Contratante.  Para trabajos en fase, indique las actividades, entrega de informes e hitos por separados para cada fase.

2	La duración de las actividades se indicará en forma de gráfico de barras.

3	Si es necesario, incluya una leyenda para ayudar a leer el gráfico.

Formulario TEC-6

Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave

| N° | Nombre | Insumos de Profesional (en persona/mes) por cada Entregable (que figure en TEC-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total tiempo-insumo (en meses) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cargo |  | D-1 |  | D-2 |  | D-3 | ........ |  | D-... |  |  |  | Base | Campo | Total |
| EXPERTOS CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-1 | {ej.: Mr. Abbbb} | [Líder del Grupo] | [Base] | [2 meses] |  | [1.0] |  | [1.0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Campo] | [0.5 m] |  | [2.5] |  | [0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |
| EXPERTOS NO CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-1 |  |  | [Base] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Campo] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |

- Para Expertos Clave, el insumo debe indicarse de manera individual para los mismos cargos que se requieren en la Hoja de Datos 22.1.

- Los meses se cuentan desde el comienzo del trabajo/movilización. Un (1) mes equivale a 30 días laborales (facturables). Un día laboral (facturable) no podrá ser menos de ocho (8) horas laborales (facturables).

- “Base” significa trabajo en la oficina del país de residencia del profesional. Trabajo de “Campo” significa trabajo realizado en el país del Contratante o en cualquier otro país fuera del país de residencia del profesional.

Insumo tiempo completo

Insumo tiempo parcial

Formulario TEC-7

Hoja de Vida del personal profesional propuesto

1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:

________________________________________________________________________

2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]:

______________________________________________________________________

3.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: ________________________________________________________________________

4.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad:  _________________

5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________

________________________________________________________________________

7.  Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el 5 – Dónde obtuvo la educación]: ________________________________________________________________________

8.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años]: ________________________________________________________________________

9. Idiomas  [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en hablarlo, leerlo y escribirlo]: ________________________________________________________________________

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]:

11. Experiencia Especifica

Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________

Empresa: ____________________________

Cargos desempeñados:   ______________________________

N° de Pág. De la Propuesta:   ______________________________

12. Asignaciones Actuales

Cada profesional propuesto deberá proporcionar información sobre sus compromisos contractuales actuales o asignaciones actuales en contratos en ejecución o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

| Nombre del contrato | Contratante, Dirección/ tel./fax | Asignación (hombre– mes) | Plazo de Afectación (meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| etc. |  |  |  |

Certificación:

El suscrito certifica, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV describe correctamente a mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para asumir el trabajo en caso de que me sea adjudicado. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita podrá conducir a mi descalificación o retiro por parte del Contratante y/o a sanciones por la CAF.

[día/mes/año]

Nombre del Profesional			 Firma 					Fecha

[día/mes/año]

Nombre del Representante			Firma					Fecha

Autorizado del Consultor

(El mismo que firma la Propuesta)

|  | Si |  | No |
| --- | --- | --- | --- |
| (i) Este CV describe correctamente mis calificaciones y experiencia |  |  |  |
| (ii) Soy empleado, contratado o consultor por el Organismo Ejecutor, del Ministerio de Obras Públicas |  |  |  |
| (iii) Formé parte del equipo que redactó los términos de referencia para este trabajo de servicios de consultoría |  |  |  |
| (iv) Actualmente no estoy inhabilitado por la CAF u otra Institución Financiera Multilateral (Si la respuesta es “Sí”, identifique cuál) |  |  |  |

Certifico que he sido informado por la firma que ésta ha incluido mi CV en la Propuesta para [nombre del proyecto y contrato].  Confirmo que estaré disponible para realizar el trabajo para el que he presentado mi CV de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la Propuesta.

O

[Si el CV está firmado por el representante autorizado de la firma. Adjuntar el acuerdo escrito]

Yo, como representante autorizado de la firma que presenta esta Propuesta para [nombre del proyecto y contrato], certifico que he obtenido el consentimiento del profesional mencionado para incluir su CV y que he obtenido una declaración escrita de dicho profesional en el sentido de que estará disponible para realizar el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la Propuesta.

Formulario TEC-8

Capacidad económica financiera

Nombre legal del Oferente: ____________________	         	Fecha: _________________

Nombre legal del miembro de un Consorcio: _________

Llamado MOPC Nº: xx/2024

ID No.: _________________

- VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS: ________ (año que se considera)

| VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (Individual) (a) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |  | Monto Total de Ingresos Operativos de la Empresa (Moneda de Origen) | Página (2) | Tipo de Cambio | Monto Total de Ingresos Operativos de la Empresa en Gs. |
| Sub Total Volumen Anual de Negocio (Individual) (a) |  |  |  |  |  |  |
| VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (Consorciado) (b) |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Consorcio | Empresas componentes del Consorcio | Porcentajes de participación en el Consorcio (1) | Monto Total de Ingresos Operativos del Consorcio (Moneda de Origen) | Página (2) | Tipo de Cambio | Monto de Ingresos Operativos por el porcentaje de participación de la Empresa en Gs. |
| Sub Total Volumen Anual de Negocio (Consorciado) (b) |  |  |  |  |  |  |
| SUMA TOTAL VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (c = a + b) |  |  |  |  |  |  |

- Repetir este apartado para cada año considerado, sin modificar el Formato y llenando todo lo solicitado.

- INDICES FINANCIEROS

| Información Financiera | Información de los Estados Financieros |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | PROMEDIO | COEFICIENTE |
| Información del Balance |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Activo Corriente (AC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pasivo Corriente (PC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pasivo Total (PT) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Activo Total (AT) |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALLE DE RECURSOS FINANCIEROS (A) CAPITAL OPERATIVO DE LA EMPRESA (INDIVIDUAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Empresa | Activo Corriente (a) |  | Pasivo Corriente (b) |  | Capital Operativo (c) = a - b |  | Tipo de Cambio Utilizado | Monto equivalente en Gs. |
| Sub total (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (B) CAPITAL OPERATIVO DE LA EMPRESA (COMO INTEGRANTE DE CONSORCIOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Consorcio | Empresas componentes del Consorcio | Porcentajes de participación (a) | Activo Corriente (b) | Pasivo Corriente (c) | Capital Operativo (d) = b - c | Monto del Capital Operativo por el porcentaje de participación de la Empresa (e) = d * a | Tipo de Cambio Utilizado | Monto equivalente en Gs. |
| Sub total (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (C) Disponibilidad según Certificado Bancario |  |  |  |  | Monto de Línea de Crédito Aprobada |  | Tipo de Cambio Utilizado | Monto equivalente en Gs. |
| Entidad Bancaria y/o Financiera: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidad Bancaria y/o Financiera: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub Total (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (Sub total A) + (Sub total B) + (Sub total C ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Formulario TEC-9

ACTA O ACUERDO DE INTENCIÓN DE CONSORCIAMIENTO

En la ciudad de -, República del Paraguay, a los          días del mes de   del año   comparecen:

(a) El  señor/a  (Nombre  del  Representante  1),  (Nacionalidad),  con  Cédula  (o documento) de Identidad N°         , (en caso de haber más de un Representante, citar), domiciliado en     _, en nombre y representación de la firma (Empresa 1), en su carácter de Representante(s) Legal(es), quien(es) se encuentra(n) debidamente acreditado(s), conforme al (Documento que acredite la representación) que consta entre los documentos que acompañan el presente Acta.

(b) El  señor/a  (Nombre  del  Representante  2),  (Nacionalidad),  con  Cédula  (o documento) de Identidad N°     _, (en caso de haber más de un Representante, citar), domiciliado en      _, en nombre y representación de la firma (Empresa 2), en su carácter de Representante(s) Legal(es), quien(es) se encuentra(n) debid

amente acreditado(s), conforme al (Documento que acredite la representación) que consta entre los documentos que acompañan el presente Acta.

(c) (En       caso       de       haber       más       de       dos       empresas,       citar) a fin de manifestar su INTENCIÓN DE CONSTITUIR CONSORCIO, que se regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera: El objeto de la firma del presente Acta o Acuerdo de Intención de Consorcio, es que las empresas citadas, se presenten en forma conjunta a fin de participar en el Llamado MOPC N°        /_ “(Nombre del Llamado) “, convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay (MOPC), para la realización de los trabajos en cuestión en caso de resultar adjudicadas.

Cláusula Segunda: Las Firmas citadas más arriba, en el presente Acuerdo asumen el compromiso, de que si resultan adjudicadas CONSTITUIRÁN UN CONSORCIO, que será formalizado de conformidad con las disposiciones legales vigentes (Artículo 18°, del Decreto N° 9823/23 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7021/22  De Contrataciones Públicas), por Escrita Pública y con anterioridad a la firma del Contrato.

Cláusula Tercera: Las Firmas acuerdan que el CONSORCIO se constituirá con el nombre de (Nombre del Consorcio), estableciendo como DOMICILIO UNICO para todos los efectos de este Llamado y del Contrato, en caso de resultar adjudicadas, en (Domicilio del Consorcio, Ciudad, País). Así mismo, acuerdan que su duración será la necesaria para el cumplimiento de todas las obligaciones del Contrato, y concluirá con la completa terminación de los servicios que le correspondiere efectuar y la aceptación definitiva por parte del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones de la República del Paraguay.

Cláusula Cuarta: Queda establecido de común acuerdo, designar como GESTOR DEL CONSORCIO a la Firma (Nombre de la Empresa Líder), la que asumirá el liderazgo del mismo, y cuyo Representante Legal (Nombre  del/los Representante/s Legal/es), será quien suscriba la oferta y todos los documentos relativos a la misma.

Cláusula Quinta: Las Empresas integrantes del Consorcio, solidaria y mancomunadamente, se obligan a cumplir con todas las obligaciones emergentes DE LA PRESENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OFERTA y del contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el caso de ser adjudicadas.

Cláusula Sexta: Las Empresas Integrantes del Consorcio, se comprometen a observar y a respetar las condiciones establecidas en la Cláusula IAC 15.2.a (Secciones I y II) y CEC 8.1. (Sección 6) de los documentos de licitación, respecto a la conformación del consorcio y los porcentajes de participación de las empresas que lo componen en él durante la ejecución contractual.

En prueba de conformidad y aceptación, firman las partes el presente Acuerdo, en      ejemplares, a un sólo efecto y en un mismo tenor, en el lugar y fecha arriba mencionados.

(Firmas y Aclaraciones de los Nombres y las Empresas correspondientes)

OBSERVACIÓN:

(a) En caso de que el Acuerdo sea formalizado por Instrumento Privado, las firmas de quienes suscriben el mismo, deberán estar certificadas por Escribano Público. Se requerirá además (carácter sustancial), acompañarlo con un Poder suficiente otorgado por Escritura Pública, al Representante Legal del Consorcio, por parte de las Empresas que integran el mismo; o,

(b) Si el Acuerdo es formalizado ante un Escribano por Escritura Pública, en el mismo se debe establecer específicamente, el Poder que se otorga al Representante Legal del Consorcio, por medio de una Cláusula especial. Habiendo comparecido todos los integrantes del Consorcio a este Acto, el mismo será suficiente.

Sección 4.	CONFIRMACIÓN DE PRESUPUESTO FIJO – Formularios Estándar

Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a los Consultores para la preparación de sus Formularios de distribución de presupuesto fijo y no deben aparecer en los mismos.

Los formularios estándar deberán ser utilizados para la preparación de éstas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en la cláusula 17.

| FIN-1 | Confirmación de Presupuesto Fijo |
| --- | --- |
| FIN-2 | Resumen de distribución de Presupuesto Fijo |
| FIN-3 | Desglose de la remuneración |
| FIN-4 | Desglose de Costos Operativos |

Formulario FIN-1

Formulario de CONFIRMACIÓN del PRESUPUESTO FIJO

[Lugar, fecha]

A:	[Nombre y Dirección del Contratante]

Señores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [título del trabajo] de conformidad con su Solicitud de Propuesta de fecha [Fecha] y nuestra Propuesta Técnica.

Confirmamos el presupuesto fijo por la suma de Guaraníes treinta y ocho mil ochocientos sesenta millones ciento sesenta y cuatro mil Gs. 38.860.164.000, incluidos todos los impuestos locales de acuerdo con la Cláusula 26.1 en la Hoja de Datos.

El presupuesto fijo será obligatorio para nosotros, con sujeción a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta el vencimiento del periodo de validez de la Propuesta, es decir, antes de la fecha que se indica en la Cláusula 12.1 de la Hoja de Datos.

A continuación, se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del contrato, en el caso de que el contrato nos sea adjudicado:

| Nombre y Dirección de los Agentes / Otra Parte |  | Monto y Moneda |  | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[Si no se hacen o prometen pagos, agregue la siguiente declaración: “No hemos pagado comisiones ni bonificaciones a agentes ni a ninguna otra parte en relación con esta Propuesta y en caso de ser adjudicado, con la ejecución del contrato.”]

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Cordialmente,

Firma autorizada [nombre completo e iniciales]:

Nombre y cargo del signatario:

En capacidad de:

Dirección:

E-mail: _________________________

[Para una Asociación en Participación, podrán firmar todos los integrantes o únicamente el integrante principal/responsable/Consultor, en cuyo caso se deberá adjuntar poder para firmar en nombre de todos los integrantes].

Formulario FIN-2

Resumen de DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO FIJO

| Rubro | Precio |
| --- | --- |
| Presupuesto Fijo | Gs. 38.860.164.000 |
| Incluye: |  |
| (1) Remuneración |  |
| (2) Costos Operativos |  |
| Presupuesto fijo: {debe concordar con el monto de la Formulario FIN-1} (Impuestos incluidos) | Gs. 38.860.164.000 |

Nota al pie: Los pagos se harán en la(s) moneda(s) que se expresa(n) arriba (Referencia a IAC 17.4).

FIRMA

ACLARACION

Formulario FIN-3

Desglose de la Remuneración

Cuando se utilice para un trabajo con contrato de Suma Global, la información a ser suministrada en este Formulario será utilizada únicamente para demostrar la base del cálculo del monto de tope del Contrato; y si se requiere, para establecer pagos al Consultor por concepto de posibles servicios adicionales solicitados por el Contratante. Este Formulario no será utilizado como base para pagos bajo contratos de Suma Global.

| No. | Nombre | Cargo (como en TEC-6) | Tarifa remuneración persona-mes | Insumo tiempo en Persona/Mes | Unitario iva incluido | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (de TEC-6) |  |  |
|  | PERSONAL CLAVE PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| K-1 | Nombre y Apellido | GERENTE GENERAL DEL PROYECTO CIUDADES INTERMEDIAS Y MARIANO ROQUE ALONSO | [Base] | 48 |  |  |
|  |  |  | [Campo] |  |  |  |
| K-2 | Nombre y Apellido | GERENTE DEL PROYECTO CIUDADES INTERMEDIAS | [Base] | 48 |  |  |
|  |  |  | [Campo] |  |  |  |
| K-3 | Nombre y Apellido | GERENTE DEL PROYECTO CUENCA MARIANO ROQUE ALONSO | [Base] | 48 |  |  |
|  |  |  | [Campo] |  |  |  |
| K-4 | Nombre y Apellido | INGENIERO SANITARIO/HIDRAULICO SENIOR PARA PROYECTO CIUDADES INTERMEDIAS | [Base] | 48 |  |  |
|  |  |  | [Campo] |  |  |  |
| K-5 | Nombre y Apellido | INGENIERO SANITARIO/HIDRAULICO SENIOR PARA PROYECTO CUENCA MARIANO ROQUE ALONSO | [Base] | 48 |  |  |
|  |  |  | [Campo] |  |  |  |

| No. | Nombre | Cargo (como en TEC-6) | Tarifa remuneración persona-HORA | Insumo tiempo en Persona/Mes/HORA | Unitario iva incluido | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (de TEC-6) |  |  |
|  | PERSONAL VARIABLE A DEMANDA y/o ESTUDIOS TÉCNICOS POR DEMANDA |  |  |  |  |  |
| K-1 | Nombre y Apellido (NO APLICA) |  | [Base] |  |  |  |
|  |  |  | [Campo] |  |  |  |
| K-2 | Nombre y Apellido (NO APLICA) |  | [Base] |  |  |  |
|  |  |  | [Campo] |  |  |  |
| K-3 | Nombre y Apellido (NO APLICA) |  | [Base] |  |  |  |
|  |  |  | [Campo] |  |  |  |
| K-n | Nombre y Apellido (NO APLICA) |  | [Base] |  |  |  |
|  |  |  | [Campo] |  |  |  |

El monto total asignado para los profesionales variable (a demanda por producto u horas trabajadas) se ejecutarán según la propuesta presentada por el oferente que resulte adjudicado y según aprobación de la Convocante.

Formulario FIN-4

desglose de Costos Operativos

En esta planilla el oferente debe desglosar la parte de la oferta afectada a todos los Costos Operativos, se citan a continuación ejemplos que el oferente los utilizará según sean ítems considerados o no por el mismo y se pueden agregar o eliminar los ítems conforme crea más conveniente.

| N° | Tipo de [Costos Operativos] | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario | Sub total en Gs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viáticos Director (incluido pasajes) | mes | 48 |  |  |
| 2 | Viáticos Especialistas | mes | 48 |  |  |
| 3 | Viáticos (Técnicos) | mes | 48 |  |  |
| 4 | Gastos de Comunicación e Internet | mes | 48 |  |  |
| 5 | Preparación y reproducción de informe mensual | mes | 48 |  |  |
| 6 | Preparación y reproducción de informe final | unidad | 1 |  |  |
| 7 | Insumo de Oficina | mes | 48 |  |  |
| 8 | Computadoras | unidad | 2 |  |  |
| 9 | Alquiler de Vehículos 1 | mes | 48 |  |  |
| 10 | Alquiler de Vehículos 2 | mes | 48 |  |  |
| 11 | Mantenimiento de Vehículos | unidad | 12 |  |  |
| 12 | Combustible | mes | 48 |  |  |
| 13 | Alquiler de Oficina de campo | mes | 48 |  |  |
| 14 | Alquiler de Oficina Central | mes | 48 |  |  |
| 15 | Gastos de Escribanía | mes | 1 |  |  |
| 16 | Renovación y/o ampliación de Licencia ambiental | global | 1 |  |  |
| 17 | Seguro (responsabilidad y vehículos) | global | 48 |  |  |
| MONTO TOTAL |  |  |  |  |  |

Firma:

Aclaración:

I. Formulario de Contrato

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº       /2024

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los…. días del mes de…………...de 2024, entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, con domicilio en Oliva Nº 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, RUC Nº 80004239-5, representado  por  CLAUDIA CENTURIÓN,  Ministro  de  Obras  Públicas y Comunicaciones, por una parte, en adelante denominado el CONTRATANTE y la Empresa/Consorcio ……………………………, integrado por……… (integrante   a   cargo)   y   ………,   con   RUC   Nº   ……………….-…,   con   domicilio   en ………………………………………………..,   de   la   ciudad   de   ………………..,   debidamente representado por ………………………………………………., con C.I. Nº …………., en adelante denominado el CONSULTOR, por la otra, CONVIENEN en celebrar el presente Contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por cuanto el CONTRATANTE ha convocado el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FIRMAS PARA APOYO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL “PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE CIUDADES INTERMEDIAS (SANTA ROSA DEL AGUARAY, SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZU Y CARAPEGUÁ)”, APROBADO POR LEY Nº 7124/23 Y EL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CUENTA DE MARIANO ROQUE ALONSO”, APROBADO POR LEY 7182/23, PLURIANUAL 2025 – 2028, en el marco de lo establecido en la Ley N° 7021/22, el Decreto Reglamentario N° 9823/23; y ha aceptado la oferta del CONSULTOR conforme se detalla en el Apéndice A y en los Términos de Referencia, por la suma de G………….. (Guaraníes…………………………………………………………) IVA incluido, en lo sucesivo denominado “el Precio del Contrato”.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a)     Contrato y los Apéndices que tuviere;

b)     Condiciones Especiales del Contrato;

c)      Los Términos de Referencia;

d)      Las Condiciones Generales del Contrato;

e)      La Oferta (Propuesta Técnica y Económica), y, los ajustes de cantidad que tuviere; y,

f)       Demás partes del Pedido de Propuestas y las Adendas que tuviere

g)      La Resolución Ministerial de Adjudicación N°  ………/2024

Los documentos que forman parte del Contrato son mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES

En el caso del Contratante: Atención:

Teléfono:

Correo:

En el caso del Consultor: Atención

Teléfono:

Correo:

4. REPRESENTANTES AUTORIZADOS

En el caso del Contratante:

a.  Ministra de Obras Públicas

b.  Directora de Água Potable y Saneamiento

c.  Coordinador General del Programa

En el caso del Consultor:

a.  Representante Legal

b.   Director de Proyecto

5. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO estará a cargo de la persona designada en la Resolución Ministerial de adjudicación del contrato, perteneciente a la Dirección de __________ (modificable según ámbito requirente de llamado), según lo prescripto en el artículo 79 del Decreto N° 9823/23.

6. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 78, a del Decreto N° 9823/23).

6.1. El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones PAC con el ID N°…………

7. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 78, b del Decreto N° 9823/23)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Internacional N°_______/2024, modalidad Selección Basada en Presupuesto Fijo. La adjudicación fue realizada por Resolución Ministerial N°   …../202_

8.     VIGENCIA DEL CONTRATO

8.1. El plazo de vigencia de este Contrato es a partir de la fecha de suscripción del presente, hasta la aprobación del Informe Final y el pago correspondiente al mismo.

8.2. La continuidad de la contratación objeto de esta licitación Plurianual en los ejercicios 2025 y siguientes supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio respectivo y sus modificaciones, y, a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente.

9. EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA (Art. 78 c del Decreto N° 9823/23)

9.1. El importe total a pagar por los servicios de consultoría, es el determinado en la Cláusula 1 del presente como “Precio del Contrato”

9.2. El Banco y Número de cuenta, del CONSULTOR, en el que se realizará el pago, será vía acreditación en cuenta Bancaria.

9.3. El Contratante no asumirá ninguna responsabilidad con relación a cualquier ejecución de trabajos que realice el Consultor superados los montos adjudicados, sin contar con el correspondiente convenio modificatorio, previamente suscripto entre las partes. De igual manera, los acuerdos verbales entre las partes, durante la vigencia del presente contrato son nulos y sin ningún efecto.

10.   PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (Art. 78 e del Decreto N° 9823/23).

El plazo estimado para los Servicios de la Consultora es de ____ meses, contados a partir de la Orden de Proceder. El lugar y condiciones de prestación de los servicios de Consultoría requeridos será como se establecen en la Sección V -Términos de Referencia del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

11.   PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 78 f del Decreto N° 9823/23).

El Programa de ejecución de los trabajos consultoría a realizarse es el especificado en los Términos de Referencia y en la Oferta Adjudicada.

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 78 g, Decreto N° 9823/23).

12.1  El CONTRATANTE podrá proveer al CONSULTOR, si este lo solicitare dentro de los 10 (diez) días calendario posteriores a la firma del contrato, un anticipo equivalente al 3% (tres por ciento) del Precio del monto adjudicado, contra la presentación de una póliza de seguros o una garantía bancaria como Garantía de Anticipo Financiero por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo, por el plazo de Construcción de las Obras, emitida por una Empresa de Seguros calificada a operar en el mercado por el Banco Central del Paraguay.

12.2 El Contratante realizará deducciones, en el mismo porcentaje del Anticipo, a los pagos que abone al Consultor por la prestación de los servicios hasta compensar totalmente dicho anticipo.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 h, Decreto N° 9823/23).

El CONSULTOR se obliga a presentar al CONTRATANTE una póliza de seguros como Seguro de Responsabilidad Profesional por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Precio del Contrato, la vigencia será hasta el informe final de los servicios. La misma deberá ser presentada dentro de los 10 días posteriores a la firma del contrato.

La Garantía por el Anticipo financiero consistirá en una póliza de seguros o una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay, y con autorización para operar emitida por el Banco Central del Paraguay por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo, el cual deberá estar vigente por un plazo no menor de  48 meses o hasta la devolución total del anticipo.

14. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y APLICABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSULTORÍA.

El CONSULTOR garantiza al CONTRATANTE la correcta prestación de los servicios profesionales de consultoría requeridos en el numeral 4 Alcance de los Objetivos del Contrato, de los Términos de Referencia y la consecuente aplicabilidad de los productos del servicio

15. MULTAS (Art. 78 j, Decreto N° 9823/23).

Cualquier negligencia o deficiencia del Servicio prestado por el Consultor que originen costos adicionales y/o produzcan perjuicios al Contratante serán de exclusiva responsabilidad del Consultor y éste resarcirá en la misma medida y forma los daños causados.

Las multas serán aplicadas conforme se establece en la CEC clausula N° 47.

16. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA (Art. 78 k, Decreto N° 9823/23).

Los productos de los Trabajos de Consultoría serán los documentos contenidos en los Informes que el CONSULTOR deberá presentar al CONTRATANTE, en los términos y plazos establecidos en los Términos de Referencia.

17. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 78 l, Decreto N° 9823/23

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22 y en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 78 m, Decreto N° 9823/23)

18.1 se procederá conforme se indica en las Condiciones Generales del Contrato la cláusula 50 Resolución de conflictos

19. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

El presente Contrato será protocolizado en Escritura Pública a cargo del CONSULTOR.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio.

POR EL CONSULTOR                                              POR EL CONTRATANTE

Modelo del Formulario I

Desglose de Tarifas Fijas acordadas en el Contrato del Consultor

Por le presente confirmamos que hemos acordado pagar a los Expertos que se indican abajo, quienes participarán en la prestación de los Servicios, honorarios básicos y viáticos cuando se encuentren fuera de la oficina base (según corresponda) que se indican a continuación:

(Expresado en [indique la moneda])

| Expertos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Tarifa de Remuneración Básica por Mes/Día/ Año Laboral | Prestaciones Sociales | Gastos Administrativos | Subtotal | Utilidad | Viáticos fuera de la Oficina Base | Tarifa Final Acordada por Mes/Día/ Año Laboral | Tarifa Final por Mes/Día/ Año Laboral Hora |
| Oficina Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo en el País del Contratante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Firma	Fecha

Nombre y cargo:  	Consultor:	País:

Trabajo:	Fecha:

Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y Cargos

Por el presente confirmamos que:

(a)	las comisiones básicas que se indican en la tabla adjunta son tomadas de los registros de nómina de la firma y reflejan las tarifas actuales de los Profesionales que figuran en la lista las cuales no se han elevado salvo dentro de la política normal de incremento anual de pago aplicada a todos los Profesionales del Consultor;

(b)	se adjuntan copias correctas de los últimos comprobantes de pago de los profesionales que figuran en la lista;

(c)	los viáticos por encontrarse fuera de la base que se indican abajo son los que el Consultor ha acordado pagar por este trabajo a los Profesionales de la lista;

(d)	los factores que figuran en la tabla adjunta por concepto de cargos sociales y gastos administrativos se basan en las experiencias de costo promedio de la firma en los últimos tres años representados en los estados financieros de la firma; y

(e)	dichos factores por concepto de gastos administrativos y cargos sociales no incluyen bonificaciones ni otros medios de distribución de utilidades.

[Nombre del Consultor]

Firma del Representante Autorizado	Fecha

Nombre:

Cargo:

Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y Cargos

(Modelo Formulario I)

(Expresado en [indique moneda*])

| Personal |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Tarifa de Remuneración Básica por Mes/Día/Año de trabajo | Cargos Sociales1 | Gastos Administrativos1 | Subtotal | Utilidad2 | Viáticos fuera de Base | Tarifa Fija Propuesta por Mes/Día/Hora de trabajo | Tarifa Fija Propuesta por Mes/Día/Hora de trabajo1 |
| Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| País del Contratante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Si se utiliza más de una moneda, utilice tabla(s) adicional(es), una por cada moneda

1. Expresado como porcentaje de 1

2.	Expresado como porcentaje de 4

Formulario de Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El Consultor deberá presentar una Garantía Bancaria de Anticipo, conforme al presente formulario; este mismo formulario será utilizado para todos los anticipos previstos en los Documentos de Licitación]

Fecha: __________________                                                                 Llamado MOPC N°

Nombre legal del Consultor:  ____________________

Nombre legal del integrante del Consorcio: ______________

A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos, _____________________________________________________ (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) suministrará al Contratante una garantía _________________________, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de ______________________ _________________________________________________________.

Nosotros los suscritos ____________________________________________________________, de ________________________________________, con domicilio legal en ____________________ __________________________________________________ (en lo sucesivo denominado “el Garante”), en cumplimiento de instrucciones recibidas del Consultor, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar,  en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su primera solicitud y sin derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin que el Contratante tenga que presentar primero una reclamación ante el Consultor, una suma que no excederá de ________________________________________________________.

Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Consultor reciba el anticipo en virtud del Contrato hasta el día _____________ de _________________ de ________.

Nombre ________________________________ En calidad de____________________________

Firma __________________________________

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ________________________

______________________________________________________________________________

El día _______________________________ del mes de __________________________ de ____.

En caso de incluir más de una moneda, incluir tabla adicional

Expresado como porcentaje de 1

Expresado como porcentaje de 1

Expresado como porcentaje de 4

Expresado como porcentaje de 1